**ARCH   
EL PROYECTO**

UN PROYECTO   
DESARROLLADO POR  
**SADBOYS**

PLANIFICACIÓN  
**SCRUM V1.00**

**Contenido**

[Planificación SCRUM 3](#_Toc484801809)

[1. Product Backlog 3](#_Toc484801810)

[2. Spring Backlog 4](#_Toc484801811)

# Planificación SCRUM

# Product Backlog

Tabla 1: Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | # Tarea | Estado | Asignado a | Titulo | Horas Estimadas |
| arch | PB01 | Nuevo | Hugo | Pantalla de Inicio | 2 |
| arch | PB02 | Nuevo | Hugo | Inicio de Sesión vía Facebook | 4 |
| arch | PB03 | Nuevo | Angel | Pantalla de Inicio con Sesión Iniciada | 4 |
| arch | PB04 | Nuevo | Gabriel | CRUD - Planos | 6 |
| arch | PB05 | Nuevo | Miguel | Agregar Comentarios y Puntaje a los Planos | 4 |
| arch | PB06 | Nuevo | Hugo | Listar Todos Los Planos | 3 |
| arch | PB07 | Nuevo | Miguel | Permitir Buscar un Plano Específico | 3 |
| arch | PB08 | Nuevo | Gabriel | CRUD – Maquetas (Incluye las imágenes) | 7 |
| arch | PB09 | Nuevo | Miguel | Agregar Comentarios y Puntaje a las Maquetas | 4 |
| arch | PB10 | Nuevo | Hugo | Listar Todos Las Maquetas | 3 |
| arch | PB011 | Nuevo | Angel | Permitir Buscar una Maqueta Específica | 3 |

# Spring Backlog

Tabla 2: Sprint Backlog

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Spring | Tarea | Quien | Estado | Horas por Semanas | | | |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SB01 | PB01 | Hugo | Realizado | 2 |  |  |  |
| SB01 | PB02 | Hugo | Realizado | 2 | 2 |  |  |
| SB01 | PB03 | Angel | Realizado | 2 | 2 |  |  |
| SB02 | PB04 | Gabriel | Realizado |  | 3 | 3 |  |
| SB02 | PB05 | Miguel | Realizado |  | 3 | 1 |  |
| SB02 | PB06 | Hugo | Realizado |  | 2 | 1 |  |
| SB02 | PB07 | Miguel | Realizado |  | 2 | 1 |  |
| SB03 | PB08 | Gabriel | Realizado |  | 3 | 4 |  |
| SB03 | PB09 | Miguel | Realizado |  | 2 | 2 |  |
| SB03 | PB10 | Hugo | Realizado |  | 1 | 2 |  |
| SB03 | PB11 | Angel | Realizado |  | 1 | 2 |  |
|  |  |  | Realizado |  |  |  |  |
| SB04 | PB12 | Angel | Realizado |  |  | 4 | 3 |
| SB04 | PB13 | Hugo | Realizado |  |  | 2 | 3 |